## Slide 1: 家計簿アプリケーション 金欠防止
リーダー：五十嵐
石崎、鈴木、鎌田、李、坂井、平山

## Slide 2: 制作のきっかけ
一人暮らしに度重なる金の事 現在、使ってるアプリケーションに臨む機能がたりない 欲しい機能が足りない！！
ないならつくろう！！自らの手で！！
学校で学んだ知識活用してみよう！！

## Slide 3: 使用する環境、言語、アプリケーション
Android studio
Kotlin
Notes: 理由
一度使ったもので就活を行っている中、新たな環境と言語を学ぶより効率が良いと思ったから

## Slide 4
スマホ上にデータベースを作成

## Slide 5: 実装するメイン機能
買い物計算機能★
ドキュメントアイコン作成機能★
ドキュメントアイコン金額確定★
基本的な家計簿機能
画面移動ページ
支出の細分化機能
Notes: ★マークは優先する機能
買い物計算機能：
買い物予想金額計算をしてくれる、税抜金額を入力し税率を品ごとに選択可能
ドキュメントアイコン制作画面：
支出の種類をアイコンし、そのアイコンを作る画面
ドキュメントアイコン金額確定：石崎
アイコン種類ごとの金額個別管理、予想予算金額設定管理
基本的な家計簿機能：
予算金額設定や、支出の記録、支出記録の表示のような基本的な家計簿機能
支出の細分化機能：鎌田
支払い方法の選択(現金、電子マネー、クレジットなど)を可能にし、選択した支払い方法の明細だけを見れる機能

## Slide 6: 実装するサブ機能
GPSによるマップピンク機能
先月の日にちと当月の日にちの金額比較機能
ドキュメントアイコンの金額比率確認機能
写真を撮りレシートを読み込む機能
資産共有機能
Notes: 先月の日にちと当月の日にちの金額比較機能(レイアウト)
ドキュメントアイコンの金額比率確認機能(レイアウト)
写真を撮りレシートを読み込む機能：鎌田、坂井
資産共有機能：鎌田
家族やパートナーと資産を共有する場合にどちらがいくらお金を使ったのかグラフなどで分かる機能

## Slide 7: 画面遷移図(予定)
データ作成画面
ホーム画面
データ表示画面
ドキュメントアイコン作成画面
移動画面
買い物計算機
ドキュメントアイコン金額設定画面

## Slide 8: 画面遷移図
データ作成画面
ホーム画面
データ表示画面
ドキュメントアイコン作成画面
移動画面
買い物計算機
ドキュメントアイコン金額設定画面

## Slide 9: 予想スケジュール
各画面の形作り
追加項目会議
機能作成
レイアウト、ソースコード合わせ
各アプリケーション 機能テスト
アプリケーション結合とテスト (11月後半予定)
データ収取と最終テスト
Notes: 役割分担＝＞4月２７日まで
各画面の形作り＝＞5月から
ツールバー機能追加並行及び追加項目会議＝＞5月中旬～6月～
作成された機能の簡易テスト＝＞7月中旬
レイアウト整え＝＞7月中旬
1次データ収集と中間テスト＝＞８月初
サブ機能実装及び追加項目会議＝＞12月
2次データ収取と最終テスト＝＞23年2月初

## Slide 10: アプリケーションのイメージ (コピー用)

## Slide 11: アプリケーション進捗状態 (ホーム画面)
Notes: ホーム画面機能：五十嵐
メイン
残り、支出、予算、給料、追加金の指定及び表示、
データ作成画面に移動するボタンまたはスライドでの移動
サブ
写真を撮りレシートを読み込む機能

## Slide 12: アプリケーション進捗状態 (データ作成画面)
Notes: データの作成画面：
メイン
金額データ作成、使用所記述、ドキュメントアイコン追加、ドキュメントアイコン作成画面に移動するボタン
支出の細分化機能：鎌田
支払い方法の選択(現金、電子マネー、クレジットなど)を可能にし、選択した支払い方法の明細だけを見れる機能
サブ
GPSによるマップピンク機能
写真を撮りレシートを読み込む機能

## Slide 13: アプリケーション進捗状態 (ドキュメントアイコン制作画面)
Notes: ドキュメントアイコン制作画面：
支出に合わせてのアイコン追加と名前つけ、名前修正、アイコン保存、アイコンの種類によるグループ化

## Slide 14: アプリケーション進捗状態 (作成データの表示画面)
Notes: 作成データの表示画面：
メイン
日にちの記録の確認、データ選択でデータ作成画面に移動、表示条件設定機能
サブ
資産共有機能；鎌田
家族やパートナーと資産を共有する場合にどちらがいくらお金を使ったのかグラフなどで分かる機能

## Slide 15: アプリケーション進捗状態 (ドキュメントアイコン金額確定画面)
Notes: ドキュメントアイコン金額確定★：石崎
メイン
アイコン種類ごとの金額個別管理、予想予算金額設定管理
サブ

## Slide 16: アプリケーション進捗状態 (買い物計算機能)
現状実装状態
  計算枠の入力値を数字で固定
  履歴にメニューリストで計算結果を表示
  履歴データの削除機能
未実装
  税率機能未実装
  リスト上のデータ合計機能未実装
  合計金額表示機能未実装
Notes: 買い物計算機能：李白賢
メイン
買い物予想金額計算、税率指定及び追加
サブ

## Slide 17: 役割分担(仮)
ホーム画面：五十嵐
データの作成画面：坂井
作成データの表示画面：鎌田
買い物計算画面：李
画面移動ページ：平山
ドキュメントアイコン制作画面：鈴木
ドキュメントアイコン金額確定：石崎
データ収集・テスト：全員
Notes: 行うこと
ホーム画面機能：残り、支出、予算、給料、追加金の指定及び表示、データ表示画面に移動するボタンまたはスライドでの移動
データの作成画面：金額データ作成、使用所記述、ドキュメントアイコン追加、ドキュメントアイコン作成画面に移動するボタン
作成データの表示画面：日にちの記録の確認、データ選択でデータ作成画面に移動、支払い方法の選択(現金、電子マネー、クレジットなど)を可能にし、選択した支払い方法の明細だけを見れる機能
買い物計算機能：買い物予想金額計算、税率指定及び追加、合計金額保存、品目あてドキュメントアイコンアイコン追加
ツールバー機能：各画面の移動ポイント
ドキュメントアイコン制作画面：支出に合わせてのアイコン追加と名前つけ、名前修正、アイコン保存、アイコングループバー